ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о реализации проекта государственно-частного партнёрства в сфере IT

**Акционерное общество «Мой спорт», АО «Мой спорт»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

полное и сокращённое (если имеется) наименование Публичного партнёра, направляющего предложение на рассмотрение в уполномоченный орган,
или инициатора Проекта-лица, обеспечившего разработку предложения
и направляющего его на рассмотрение указанному Публичному партнёру

Юр. адрес: 119435, г. Москва, вн. тер. г. Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, помещение II, ком. 1

Контактные данные: Жанкова Татьяна Витальевна 8 (913) 452-97-86

zhankova@company.moisport.ru

место нахождения и адрес, контактные данные Публичного партнёра
или инициатора Проекта

Перечень определений, обозначений и сокращений, используемых в настоящем документе, приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень определений, обозначений и сокращений

|  |  |
| --- | --- |
| **Сокращение** | **Расшифровка** |
| АИС  | Автоматизированная информационная система |
| АО | Акционерное общество |
| База данных | База данных, представленная в объективной форме совокупностью самостоятельных материалов (об Организациях Региона, содержащая информацию об общих сведениях о юридических лицах, сведениях о территориальном подчинении, за исключением сведений, содержащих персональные данные), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) |
| ГЧП | Государственно-частное партнёрство |
| ЕПГУ | Государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальный услуг» |
| ЕСИА | Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации» |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| НДФЛ | Налог на доходы физических лиц |
| Организация | Организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки (в соответствии c определением согласно Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»), осуществляющая деятельность на территории Республики Татарстан, и учредителем которой является Республика Татарстан или муниципальное образование, расположенное в границах Республики Татарстан |
| ПО | Программное обеспечение |
| Проект | Проект государственно-частного партнёрства в отношении создания, обеспечения функционирования, эксплуатации и технического сопровождения Автоматизированной информационной системы «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан» |
| Публичный партнёр | Субъект РФ – Республика Татарстан в лице Министерства спорта Республики Татарстан |
| Регион | Республика Татарстан |
| Система | Объект Соглашения о ГЧП – автоматизированная информационная система «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан» |
| Соглашение о ГЧП | Соглашение о государственно-частном партнёрстве вотношении создания, обеспечения функционирования, эксплуатации и технического сопровождения Автоматизированной информационной системы «Цифровая информационная система учёта спортивных достижений Республики Татарстан» |
| ТЗ | Техническое задание на создание, обеспечение функционирования, эксплуатацию и техническое сопровождение Системы – автоматизированной информационной системы «Цифровая системы учёта спортивных достижений Республики Татарстан» |
| Частный партнёр | АО «Мой спорт» |
| ЭВМ | Электронно-вычислительная машина |

**Оглавление**

[Описание проекта государственно‑частного партнёрства, а также обоснование
его актуальности 5](#_Toc125629857)

[Цели и задачи реализации проекта государственно‑частного партнёрства
или, определяемые с учётом целей и задач, которые предусмотрены государственными программами 9](#_Toc125629858)

[Срок реализации проекта государственно-частного партнёрства или порядок определения такого срока 11](#_Toc125629859)

[Сведения о Публичном партнёре 12](#_Toc125629860)

[Сведения о лице, обеспечившем разработку предложения о реализации проекта государственно‑частного партнёрства, которое в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально‑частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» может быть Частным партнёром 13](#_Toc125629861)

[Сведения об объекте, предлагаемом к созданию и (или) реконструкции 14](#_Toc125629862)

[Оценка возможности получения сторонами соглашения о государственно-частном партнёрстве дохода от реализации проекта государственно-частного партнёрства 16](#_Toc125629863)

[Сведения о прогнозируемом объёме финансирования проекта государственно-частного партнёрства 18](#_Toc125629864)

[Сведения о финансовой эффективности проекта государственно-частного партнёрства 21](#_Toc125629865)

[Сведения о социально-экономическом эффекте от реализации проекта государственно-частного партнёрства 22](#_Toc125629866)

[Сведения о сравнительном преимуществе проекта государственно-частного партнёрства 23](#_Toc125629867)

[Описание рисков, связанных с реализацией проекта государственно-частного партнёрства в тексте СГЧП 24](#_Toc125629868)

Описание проекта государственно‑частного партнёрства,
а также обоснование его актуальности

1. Наименование проекта государственно‑частного партнёрства:

Создание, обеспечение функционирования, эксплуатация и техническое сопровождение АИС «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан» (далее – Система). Состав Объекта Соглашения о ГЧП, а также его технико-экономические показатели указаны в Приложении № 1 к Соглашению о ГЧП (Техническое задание на создание, обеспечение функционирования, эксплуатацию
и техническое сопровождение Системы – АИС «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан»).

1. Обоснование актуальности проекта государственно-частного партнёрства:

Реализация проекта государственно-частного партнёрства (далее – Проект) позволит органу исполнительной власти Региона в сфере физической культуры
и спорта и органам местного самоуправления отказаться от затрат на сопровождение и модернизацию информационных систем, направленных на автоматизацию системы спорта и спортивных достижений.

Система создаёт условия для массовой автоматизации делопроизводства
в первую очередь в государственных Организациях, формирует единое пространство для межведомственного взаимодействия, способствует повышению качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта в рамках спортивной подготовки.

Проект способствует достижению целей и показателей развития отрасли утверждённых нормативными правовыми актами, в том числе:

* Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
* Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203
«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017-2030 годы»;
* Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661;
* Концепцией развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации
до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2021 г. № 3894-р);
* Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации
до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 октября 2018 г. № 2245-р;
* Государственной программой Республики Татарстан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 - 2025 годы», утверждённой постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 5 марта 2019 г. № 159.

Предлагаемый Проект имеет следующие характеристики:

* реализуется в соответствии с нормативными правовыми актами, поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ведомственными нормативными актами применительно к установленной сфере деятельности;
* не требует финансирования или софинансирования на создание, обеспечение функционирования, эксплуатацию и техническое сопровождение Системы
со стороны бюджета Региона;
* позволяет в кратчайшие сроки создать, обеспечить функционирование
и техническое сопровождение Системы;
* позволяет продемонстрировать эффективность работы механизмов государственно-частного партнёрства, а также повысить инвестиционную открытость и привлекательность в Регионе.
1. Краткое описание проекта государственно-частного партнёрства:

Частный партнёр предлагает разработку и внедрение Системы путём создания, обеспечения функционирования, эксплуатации и технического сопровождения АИС «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан»,
что относится к обязательствам Частного партнёра по Соглашению о ГЧП. Программное обеспечение Системы создается путём разработки или модификации существующих программ для ЭВМ в соответствии с Техническим заданием
на создание, обеспечение функционирования, эксплуатацию и техническое сопровождение Системы – АИС «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан» (Приложение № 1 к Соглашению о ГЧП). Состав Объекта Соглашения о ГЧП, а также его технико-экономические показатели также указаны
в Приложении № 1 к Соглашению о ГЧП (Техническое задание на создание, обеспечение функционирования, эксплуатацию и техническое сопровождение Системы – АИС «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан»).

1. Создание объекта (объектов) соглашения о государственно-частном партнёрстве:

В рамках реализации Проекта будет создана Система, которая обеспечит достижение следующих результатов:

* создание и развитие единой системы, способствующей эффективной информатизации спортивной сферы Региона;
* повышение прозрачности учебно-тренировочного процесса в Организациях;
* обеспечение информационной открытости спортивной сферы Региона, повышение эффективности взаимодействия субъектов физической культуры
и спорта;
* предоставление общей информации в области детско-юношеского спорта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
* приём в электронном виде заявлений и зачисление в Организации.

Система предназначена для автоматизации работы в Организациях, оказания государственных (муниципальных) информационных услуг по спортивной подготовке, освещению спортивной подготовки, систематизации и цифровизации процесса взаимодействия участников процесса спортивной подготовки
в соответствии с требованиями Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

1. Осуществление Частным партнёром финансирования создания объекта:

Частный партнёр полностью осуществляет финансирование создания Системы за счёт собственных средств без участия сторонних финансирующих организаций
и займов.

1. Осуществление Частным партнёром эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта:

Частный партнёр осуществляет эксплуатацию и техническое сопровождение Системы согласно Приложению № 1 к Техническому заданию на создание, обеспечение функционирования, эксплуатацию и техническое сопровождение Системы
АИС «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан» (Приложение № 1 к настоящему Предложению).

1. Срок или порядок определения срока возникновения права собственности на объект у Частного партнёра:

Право собственности (Исключительное право) возникает у Частного партнёра с момента создания Системы согласно Техническому заданию на создание, обеспечение функционирования, эксплуатацию и техническое сопровождение Системы АИС «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан» (Приложение № 1 к Соглашению о ГЧП).

1. Необходимость проектирования объекта Частным партнёром (если предусматривается):

Требуется и отражено в Приложении № 1 к Соглашению о ГЧП (Техническое задание на создание, обеспечение функционирования, эксплуатацию и техническое сопровождение Системы АИС «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан»).

1. Необходимость осуществления Частным партнёром полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается):

Частный партнёр полностью осуществляет финансирование эксплуатации
и технического сопровождения Системы.

1. Необходимость обеспечения Публичным партнёром частичного финансирования создания Частным партнёром объекта, а также финансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания (если предусматривается):

Не предусматривается.

1. Необходимость передачи Частным партнёром объекта
в собственность Публичного партнёра по истечении определённого соглашением о государственно‑частном партнёрстве срока, но не позднее
дня прекращения соглашения (если предусматривается):

Не предусматривается. Все права на созданные в процессе реализации Проекта результаты интеллектуальной собственности, принадлежат Частному партнёру. Исключительные права на программу для ЭВМ, входящую в состав Системы, сохраняются за Частным партнёром согласно Приложению № 7 «Форма лицензионного соглашения» к основному тексту Соглашения о ГЧП. Право собственности сохраняются за Публичным партнёром на Базу данных
об организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки и (или) оказывающих услуги в области физической культуры и спорта Республики Татарстан, содержащую информацию об общих сведениях, юридических сведениях, сведениях о территориальном подчинении, право пользования которой передана Публичным партнёром Частному партнёру
для размещения Системы путём подписания соответствующего Акта.

Цели и задачи реализации проекта государственно‑частного партнёрства или, определяемые с учётом целей и задач, которые предусмотрены государственными программами

1. Цели реализации проекта государственно-частного партнёрства:

Цели реализации Проекта направлены на повышение качества предоставления услуг по спортивной подготовке, освещению спортивной подготовки, систематизации и цифровизации процесса взаимодействия субъекто физической культуры и спорта за счёт:

* автоматизации функций и процессов учебно-тренировочной и (или) управленческой деятельности в Организациях, органов управления спортом, спортивных федераций;
* автоматизации процесса комплектования контингента Организаций, начиная с регистрации заявления о зачислении до фактического зачисления в Организацию;
* создания единой информационной среды, вовлекающей всех участников учебно-тренировочного процесса и предоставляющей возможность равного доступа для устранения цифрового неравенства.
1. Задачи реализации проекта государственно-частного партнёрства:

В задачи реализации Проекта входит обеспечение показателей, приведённых
в Приложении № 2 к Соглашению о ГЧП «Целевые показатели реализации Соглашения о ГЧП», а также: обеспечение возможности ведения Системы (наполнение информацией базы данных АИС «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан», поддержание в актуальном состоянии имеющейся информации на ежедневной основе по факту возникновения данных
для внесения в Систему) в Организациях;

* обеспечение возможности сетевого взаимодействия пользователей Системы;
* обеспечение приёма заявлений на зачисление в Организации;
* обеспечение формирования регистров тренеров-преподавателей, спортсменов, обучающихся, спортивных судей;
* обеспечение возможности предоставления гражданам государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта в электронном виде.
1. Цели и (или) задачи, предусмотренные государственными (муниципальными) программами, на достижение которых направлена реализация проекта государственно-частного партнёрства, с указанием правовых актов и их пунктов (подробно расписаны в Приложении № 2
к Соглашению о ГЧП):

Реализация Проекта способствует выполнению мероприятий, предусмотренных отраслевыми документами стратегического планирования, указанных в пункте 2 настоящего предложения о реализации проекта ГЧП,
в том числе:

* + обеспечение органов управления в сфере физической культуры и спорта возможностью проведения мониторинга эффективности работы Организаций
	на территории Региона;
	+ повышение качества подготовки спортивного резерва и совершенствование системы учёта спортивных достижений спортсменов, обучающихся Организаций
	на территории Региона;
	+ обеспечение возможности формирования единого цифрового реестра Организаций на территории Региона для оценки качества учебно-тренировочного процесса;
	+ обеспечение возможности информирования граждан о учебно-тренировочном процессе в Организациях на территории Региона;
	+ обеспечение возможности получения услуги записи в электронном виде
	в Организации на территории Региона;
	+ обеспечение возможности организации и проведения мероприятий, включаемых в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Татарстан в электронном виде.

Срок реализации проекта государственно-частного партнёрства или порядок определения такого срока

1. Срок реализации соглашения о государственно-частном партнёрстве или порядок определения такого срока:

Дата начала реализации Проекта соответствует дате подписания Соглашения
о ГЧП.

Дата окончания реализации Проекта – по истечении 15 лет с даты подписания Соглашения о ГЧП.

1. Срок осуществления Частным партнёром проектирования объекта или порядок определения такого срока (если предусматривается):

Не предусматривается.

1. Срок создания объекта Частным партнёром:

Не более 1 месяца с даты подписания Соглашения о ГЧП.

1. Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта Частным партнёром или порядок определения такого срока:

Срок эксплуатации Системы – с момента создания Системы и до истечения
15 (пятнадцати) лет с даты подписания Соглашения о ГЧП. Гарантийное (техническое) обслуживание Программного обеспечения Системы с момента заключения и до истечения срока действия Соглашения о ГЧП или его прекращения по любым основаниям.

Сведения о Публичном партнёре

1. Наименование Публичного партнёра:

Республика Татарстан

1. Место нахождения и адрес Публичного партнёра:

420060, Республика Татарстан, г. Казань, пл. Свободы, д.1.

Сведения о лице, обеспечившем разработку предложения о реализации проекта государственно‑частного партнёрства, которое в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально‑частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» может быть Частным партнёром

1. Наименование лица, обеспечившего разработку предложения
о реализации проекта государственно-частного партнёрства:

АО «Мой спорт» в рамках Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подтверждается нотариально заверенным Уставом АО, справкой об отсутствии задолженности перед налоговыми и иными органами,
и Банковской гарантией (документы приложены к данному Предложению).

1. Место нахождения и адрес лица, обеспечившего разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнёрства:

Юридический адрес: 119435, г. Москва, вн. тер. г. Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, помещение II, ком. 1.

1. Объём расходов, понесённых инициатором проекта на подготовку предложения о реализации проекта государственно-частного партнёрства:

932 792 девятьсот тридцать две тысячи семьсот девяносто два рубля 00 копеек.

Сведения об объекте, предлагаемом к созданию и (или) реконструкции

1. Вид объекта (объектов) в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Согласно статье 7 указанного закона «Объекты соглашения
о государственно‑частном партнёрстве, объекты соглашения о муниципально-частном партнёрстве», ч. 1, Система относится к:

«19) программам для электронных вычислительных машин (программам
для ЭВМ), базам данных, информационным системам (в том числе государственным информационным системам) и (или) сайтам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или других информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы для ЭВМ
и (или) базы данных, либо совокупность указанных объектов, либо объекты информационных технологий и имущество, технологически связанное с одним или несколькими такими объектами и предназначенное для обеспечения
их функционирования или осуществления иной деятельности, предусмотренной Соглашением о ГЧП».

1. Наименование собственника объекта, предлагаемого
к реконструкции:

Не применимо.

1. Адрес (место нахождения) объекта, предлагаемого к созданию и (или) реконструкции:

Не применимо.

1. Перечень имущества, которое планируется создать, в том числе объекты движимого имущества, технологически связанные с объектами недвижимого имущества, с указанием технико-экономических характеристик:

Описание Системы с указанием технико‑экономических характеристик приведено в таблице 2, Состав Объекта Соглашения о ГЧП, а также его технико-экономические показатели указаны в Приложении № 1 к Соглашению о ГЧП (Техническое задание на создание, обеспечение функционирования, эксплуатацию
и техническое сопровождение Системы АИС «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан»).

Таблица 2 – Описание Системы с указанием технико-экономических характеристик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технико‑экономической характеристики** | **Значение** |
|  | Режим работы | 24\*7\*365 (рабочее время Системы – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году) |
|  | Средний уровень доступности | не ниже 98% рабочего времени Системы |
|  | Аварийные режимы работы (более 1 часа простоя) | не чаще 1 раза в месяц в течение учебных периодов |
|  | Плановая производительность в части обработки запросов в секунду | начальное значение – 400. Ежегодный прирост – 200 |
|  | Предполагаемый объём финансирования адаптивного сопровождения и развития Системы, руб. | За весь срок Соглашения составит:39 886 076 рублей |

1. Информация о наличии (об отсутствии) прав третьих лиц
в отношении объекта, в том числе прав государственных или муниципальных унитарных предприятий, государственных или муниципальных бюджетных учреждений:

Права третьих лиц не зарегистрированы согласно Приложению № 7
к Соглашению о ГЧП «Форма лицензионного соглашения», а также Приложению
№ 3 «Перечень сервисов, обеспечивающих окупаемость Соглашения о ГЧП, предназначенных для Пользователей».

1. Наличие задания на проектирование объекта:

Да.

1. Наличие проектной документации на объект:

Да.

1. Наименование собственника проектной документации на объект (если имеется):

АО «Мой спорт».

1. Юридическое лицо, осуществлявшее разработку проектной документации на объект или задания на проектирование объекта (если имеется):

АО «Мой спорт».

Оценка возможности получения сторонами соглашения о государственно-частном партнёрстве дохода от реализации проекта государственно-частного партнёрства

33. Объём производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта государственно-частного партнёрства (по годам):

Приведён в Приложении № 1 «Техническое задание на создание, обеспечение функционирования, эксплуатацию
и техническое сопровождение Системы - АИС «Цифровая система учёта спортивных достижений Республики Татарстан» основного текста Соглашения о ГЧП.

34. Планируемая себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта государственно-частного партнёрства (по годам):

Приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Планируемая себестоимость услуг в рамках реализации Проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **ИТОГО** |
| Себестоимость, руб. | 1 029 600 | 3 027 024 | 4 530 240 | 6 344 504 | 8 288 797 | 10 658 033 | 13 925 887 | 18 177 847 | 23 241 990 | 29 214 430 | 36 197 492 | 43 909 495 | 52 392 547 | 61 680 729 | 71 804 010 | 41 394 441 | 425 817 065 |

35. Объём планируемой выручки Частного партнёра от представления потребителям товаров, работ, услуг в рамках реализации проекта государственно-частного партнёрства (по годам):

Приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Объём планируемой выручки Частного партнёра от оказания услуг в рамках реализации Проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **ИТОГО** |
| Выручка, руб. | 4 680 000 | 14 414 400 | 22 651 200 | 33 392 128 | 46 048 873 | 60 903 046 | 81 916 981 | 110 168 773 | 145 262 439 | 188 480 191 | 241 316 611 | 302 824 101 | 374 232 476 | 456 894 286 | 552 338 538 | 331 155 526 | 2 966 679 569 |

36. Планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации проекта государственно-частного партнёрства (по годам):

Приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Планируемые налоговые доходы бюджетов системы РФ от реализации Проекта (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **ИТОГО** |
| НДС (налог на добавленную стоимость), руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| НДФЛ (налог на доходы физических лиц), руб., в том числе: | 744 424 | 1 768 752 | 2 151 144 | 2 620 185 | 3 196 536 | 3 906 032 | 4 781 043 | 5 862 197 | 7 200 575 | 8 860 507 | 10 923 149 | 13 233 870 | 16 041 243 | 19 056 996 | 22 639 712 | 12 451 841 | 135 438 206 |
|  |
| Обязательные страховые взносы, руб. | 446 655 | 1 061 251 | 1 290 686 | 1 572 111 | 1 917 921 | 2 343 619 | 2 868 626 | 3 517 318 | 4 320 345 | 5 316 304 | 6 553 889 | 7 940 322 | 9 624 746 | 11 434 198 | 13 583 827 | 7 471 105 | 81 262 923 |
|  |
| Налог на прибыль, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО, руб.** | **1 191 079** | **2 830 004** | **3 441 830** | **4 192 296** | **5 114 457** | **6 249 651** | **7 649 669** | **9 379 516** | **11 520 919** | **14 176 811** | **17 477 038** | **21 174 193** | **25 665 988** | **30 491 194** | **36 223 539** | **19 922 946** | **216 701 129** |

37. Планируемые неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации проекта государственно-частного партнёрства (по годам):

Планируемые неналоговые доходы в бюджет Российской Федерации отсутствуют.

Планируемые неналоговые доходы в бюджет Республики Татарстан отсутствуют.

Сведения о прогнозируемом объёме финансирования проекта государственно-частного партнёрства

38. Общий прогнозируемый объём финансирования проекта государственно-частного партнёрства:

Приведён в таблице 6.

Таблица 6 – Общий прогнозируемый объём финансирования Проекта

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ИТОГО** |
| ИТОГО, руб. | 39 886 076 |

39. Прогнозируемый объём финансирования создания объекта (по годам):

Приведён в таблице 7.

Таблица 7 – Прогнозируемый объём финансирования создания Системы (по годам)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2024** |
| Прогнозируемый объём финансирования создания Системы, руб. | 140 842 |

40. Прогнозируемый объём финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта
(по годам):

Приведён в таблице 8.

Таблица 8 – Прогнозируемый объём финансирования эксплуатации и технического обслуживания Системы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **ИТОГО** |
| ИТОГО, руб. | 140 842 | 669 282 | 795 107 | 944 587 | 1 122 169 | 1 333 137 | 1 583 767 | 1 881 515 | 2 235 240 | 2 655 465 | 3 154 692 | 3 747 775 | 4 452 356 | 5 289 399 | 6 283 806 | 3 456 093 | 39 745 234 |

41. Объём финансирования проекта за счёт собственных средств Частного партнёра (по годам):

Приведён в таблице 9.

Таблица 9 – Объём финансирования Проекта за счёт собственных средств Частного партнёра (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **ИТОГО** |
| Сумма инвестиций, руб. | 281 684 | 669 282 | 795 107 | 944 587 | 1 122 169 | 1 333 137 | 1 583 767 | 1 881 515 | 2 235 240 | 2 655 465 | 3 154 692 | 3 747 775 | 4 452 356 | 5 289 399 | 6 283 806 | 3 456 093 | 39 886 076 |

42. Прогнозируемый объём финансирования за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания Частным партнёром объекта (по годам, если предусматривается):

Не предусматривается.

43. Прогнозируемый объём финансирования за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам, если предусматривается):

Не предусматривается.

44. Необходимый объём заемного финансирования реализации проекта государственно-частного партнёрства и (по годам, если предусматривается):

Не предусматривается.

45. Планируемый срок погашения заёмного финансирования (если предусматривается):

Не предусматривается.

Сведения о финансовой эффективности проекта государственно-частного партнёрства

46. Чистая приведённая стоимость проекта государственно-частного партнёрства для Частного партнёра:

Приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Чистая приведённая стоимость Проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Чистая приведённая стоимость (NPV), руб. | 111 937 074 |

Сведения о социально-экономическом эффекте от реализации проекта государственно-частного партнёрства

47. Целевые показатели (индикаторы) государственных (муниципальных) программ, достижению которых будет способствовать реализация проекта государственно-частного партнёрства, с указанием правовых актов и их пунктов (соответствуют данным Приложения № 2
к Соглашению):

Реализация Проекта направлена на выполнение целевых показателей (индикаторов), указанных в следующих государственных (муниципальных) программах:

* Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661.
* Государственная программа Республики Татарстан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 - 2025 годы», утверждённая постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 5 марта 2019 г. № 159;
* Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р;
* Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3894-р);
* Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р.

48. Вклад проекта государственно-частного партнёрства в достижение целевых показателей (индикаторов), указанных в [пункте 47](#P225) и отражающих увеличение: Приложение № 2 «Целевые показатели реализации Соглашения
о ГЧП» к основному тексту Соглашения о ГЧП:

* доля организаций спортивной подготовки, осуществляющих запись граждан на спортивную подготовку в электронном виде;
* доля спортсменов, тренеров-преподавателей, внесенных в информационную систему;
* доля государственных и муниципальных спортивных организаций, осуществляющих информирование о расписании тренировочных занятий, посещаемости тренировочных занятий в режиме онлайн;
* доля кандидатов, записанных на приём в организации спортивной подготовки посредством информационного сервиса онлайн, в том числе через ЕПГУ и ЕСИА;
* доля спортивных мероприятий, включаемых в Единый календарный план
в цифровом виде;
* доля протоколов спортивных мероприятий, создаваемых в электронном виде.

Сведения о сравнительном преимуществе проекта государственно-частного партнёрства

49. Коэффициент сравнительного преимущества проекта государственно-частного партнёрства

В связи с отсутствием бюджетного финансирования на создание, обеспечение функционирования и техническое сопровождение проекта, а также финансовых рисков, которые Публичный партнёр должен на себя принять в рамках реализации проекта, K vfm =1≥0.

k= K vfm =1≥0-(PBVp+PRVp)/(PBVc+PRBc), где:

* k – коэффициент сравнения преимущества реализации Проекта
при заключении Соглашения о ГЧП или государственного контракта;
* PBVp – чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации Проекта;
* PRVp – суммарный объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков при реализации Проекта;
* PBVc – чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации государственного контракта;
* PRBc – суммарный объём принимаемых публично-правовым образованием обязательств в случае возникновения рисков при реализации государственного контракта.

– k=1-(PBVp+PRVp)/(PBVc+PRBc), где:

– PBV ppp -63 883 511

– PBV cp -220 456 677

– PRV ppp 25 553 405

– PRV cp 464 333 958

– PBV cp + RRV cp – 243 877 281

– K vfm 1,1572

Описание рисков, связанных с реализацией проекта государственно-частного партнёрства в тексте СГЧП

50. Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков подготовительных и проектировочных мероприятий:

Не предусматривается.

51. Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков создания объекта:

Не предусматривается.

52. Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков эксплуатации объекта:

Не предусматривается.

53. Объём принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков получения доходов по проекту государственно-частного партнёрства:

В соответствии с Описанием рисков реализации Проекта (Приложение № 1 к Предложению о ГЧП)

54. Объём дополнительно принимаемых Частным партнёром обязательств в случае возникновения иных рисков:

Не предусматривается.